PAVIRTINTA

UAB „____________________“

Direktoriaus _______________

20                      d. įsakymu Nr.

DARBŲ VADOVO

PAREIGINIAI NUOSTATAI Nr.______

I. BENDROJI DALIS

#### Darbų vadovu dirbti konkurso ar kita tvarka priimamas asmuo, turintis aukštąjį techninį išsimokslinimą, profesijos atestatą, darbo patirtį, susipažinęs su užsienio ir šalies santechnikos ir dujotiekio darbų vykdymo patirtimi, savarankiškas, organizuotas, energingas, komunikabilus, dirbantis kompiuteriu.

- Darbų  vadovas organizuoja statybos darbus, gamybinių užduočių vykdymą, kontroliuoja darbų kokybę, medžiagų, visų rūšių energijos ir kitų gamybos priemonių efektyvų naudojimą.

- Darbų vadovas savo darbe vadovaujasi Statybos, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, valstybiniais standartais, techniniais reglamentais ir normomis, techninėmis sąlygomis, projektine-sąmatine, teritorijų planavimo ir kita dokumentacija.

- Darbų vadovas pavaldus įmonės vadovui

- Vadovą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį
atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį įmonės vadovas.

- Vadovui išvykus į komandiruotę, ar jam nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas specialistas, paskirtas įmonės vadovo nustatyta darbuotojų pavadavimo tvarka.

7.     Vadovas privalo nuolat tobulinti profesinę patirtį techninės inžinerinės veiklos srityje.

8.   Vadovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, statybos    normomis ir taisyklėmis, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais statybos klausimus, įmonės įstatais, įmonės vadovo įsakymais, įmonės darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.

### II. DARBŲ VADOVO KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

9. Darbų vadovas  privalo mokėti ir  išmanyti:

9.1. darbo įstatymus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus ir darbo higienos normas, nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo nuostatus, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų, valstybinių standartų, statybos, santechnikos ir dujotiekio montavimo techninių reglamentų ir normų, techninių sąlygų, projektinių sąmatinių, teritorijų planavimo dokumentų pasikeitimus ir papildymus;

9.2. rangos ir kitų sutarčių ir projektinės-sąmatinės dokumentacijos rengimą;

9.3. darbų  vykdymą, valdymą  ir eiliškumą, pradedant nuliniais ir baigiant gerbūvio darbais, jų normas ir taisykles;

9.4. įrenginius ir mechanizmus, eksploatavimo, priežiūros taisykles, jų apskirtį ir naudojimą;

9.5. ūkinės finansinės veiklos darbo organizavimo ir kitų norminių bei metodinių dokumentų pagrindinius reikalavimus;

9.6.darbams reikalingas medžiagas ir energijos poreikius;

9.7.vykdomų darbų technologiją techninius ir kvalifikacinius  reikalavimus;

9.8.kontroliuojančių organizacijų ir institucijų įgaliojimus;

9.9.materialinės darbuotojų atsakomybės rūšis, įteisinimą ir žalos išieškojimo tvarką;

9.10. kaupiamųjų žiniaraščių, paslėptų darbų, laikančiųjų konstrukcijų, darbų priėmimo-perdavimo, nebaigtų darbų, medžiagų nurašymo, kuro ir tepalų naudojimo aktų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, paskyrų ir kitų dokumentų įforminimą ir pateikimą;

9.11.darboviečių įrengimo objektuose nuostatus;

9.12. potencialiai pavojingų įrengimų naudojimo ir pavojingų darbų vykdymo tvarką;

9.13.  galiojančias darbo užmokesčio formas ir jo apskaičiavimo tvarką;

  - darbo ir poilsio laiko, nustatyto darbo tvarkos taisyklėse, nuostatas;

  - subrangovų teises, pareigas ir atsakomybę;

  - darbuotojų tarifikaciją,

  - darbo vietų atestavimą;

  - darbuotojų kvalifikacijos įvertinimo formas ir jų atlikimo procedūras;

  - darbuotojų darbo normavimą ir apmokėjimą;

  - medžiagų, žaliavų, mišinių sudėtį, paskirtį ir naudojimą,jų  higienines ir gaisrines savybes;

  - darbų ir medžiagų kokybės ir ekologinius reikalavimus, jų standartus;

  - pirmosios medicinos suteikimo būdus;

  - nelaimingų atsitikimų tyrimą ir jų įforminimą.

### III. DARBŲ VADOVO PAREIGOS

10. Vadovauti paskirtam darbo barui (objektui).

11. Paskirstyti pavaldiems darbuotojams darbus.

12. Instruktuoti ir kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.

13. Neleisti darbuotojui dirbti tą dieną, kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

14. Siekti aukšto darbo našumo.

15. Organizuoti savalaikį ir kokybišką statybos darbų atlikimą.

- Organizuoti ir vykdyti įvairios paskirties santechnikos ir dujotiekio darbus pagal patvirtintą ir pateiktą projektinę-sąmatinę dokumentaciją ir darbų vykdymo grafikus.

- Įforminti užsakymus medžiagoms, mechanizmams, transporto priemonėms, įrengimams ir kt., numato jų pateikimo grafikus ir kontroliuoti jų pristatymą .

- Kontroliuoti atliekamų darbų kokybę, jų eigą, vykdyti kontrolinius matavimus, sekti, kad darbai būtų vykdomi pagal projektą, valstybinius standartus, techninius statybos reglamentus.

- Dalyvauti dokumentų, pateiktų apmokėjimui už įsigytus įrenginius ir atliktus darbus, derinime.

- Organizuoti darbų planavimą, apskaitą ir nustatytais terminais atsiskaityti su atitinkamomis įmonės tarnybomis .

- Organizuoti teisingą statybos įrengimų ir kitų gamybos priemonių techninį eksploatavimą, jų priežiūrą ir remontą.

- Atiduoti eksploatavimui baigtus statybos objektus ir darbus.

- Atlikti projektinių organizacijų projektinės - sąmatinės dokumentacijos patikrinimą ir priėmimą.

- Organizuoti darbų vykdymą tik pagal patvirtintą dokumentaciją.

- . Rengti projektines užduotis, nustatyta tvarka jas derinti su atitinkamomis įmonės tarnybomis.

- Organizuoti materialinių vertybių sandėliavimą, jų apsaugą, forminti gaunamų ir naudojamų materialinių vertybių dokumentus.

- Kontroliuoti, ar medžiagos, gaminiai, kuras ir tepalai naudojami pagal paskirtį ir patvirtintas normas, jų racionalų panaudojimą.

- Kontroliuoti   su  projektinėmis  organizacijomis  sudarytų sutarčių vykdymą.

- Rengti paskaičiavimus ir paraiškas medžiagų gavimui.

- Kontroliuoti atsiskaitymus už atliktus darbus.

- Organizuoti brigadas, kuriose dirbtų reikalaujamos kvalifikacijos ir profesijos darbuotojai.

- Įforminti kaupiamuosius darbų vykdymo, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, paskyras ir darbo apmokėjimo dokumentus, darbų priėmimo, paslėptų darbų elementų, medžiagų nurašymo, nebaigtos gamybos ir statybos aktus bei kitus dokumentus.

- Įvertinti atliktus darbus, ekonomiškai naudoti lėšas, kontroliuoti išlaidas ir pelną.

- Imtis priemonių, kad nebūtų mechanizmų, įrengimų, transporto priemonių, darbo laiko  prastovų.

- Koordinuoto subrangovų darbą, dalyvauti priimant jų atliktus darbus, kontroliuoti jų kokybę ir atlikimo terminus.

- Kontroliuoja, kad darbų kiekiai, numatyti projektinėje-sąmatinėje dokumentacijoje faktiškai atitiktų   atliktų darbų   kiekiams darbų priėmimo aktuose, autotransporto atlikto darbo apimtims ir apmokėjimo dokumentuose nurodytiems kiekiams.

- Organizuoti objekto teritorijos aptvėrimą.

- Vykdyti nustatytų projektavimo ir specialiųjų sąlygų reikalavimus, valstybinę statybos priežiūrą atliekančių institucijų bei specialiųjų reikalavimų valstybės priežiūros institucijų, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų ir statinio bendrosios ir specialiosios priežiūros vadovų nurodymus.

- Užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas objekte, gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą.

- Sustabdyti darbus ir pranešti direktoriui apie avarijos grėsmę ar atsiradus neaiškumams arba klaidoms statinio projekte.

- Dalyvauto tiriant įvykusias objekte avarijas ir nelaimingus atsitikimus.

- Dalyvauti rengiant darbuotojų pareiginius nuostatus, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijas.

- Teikti   pasiūlymus skatinti ar taikyti drausminio poveikio priemones.

### IV. DARBŲ VADOVO TEISĖS

### Darbų vadovas turi teisę:

  - gauti nustatyta tvarka išduotą leidimą statyti, rekonstruoti, tiesti, remontuoti ar griauti, atlikti nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo darbus, tyrimo dokumentus, projektą, projektavimo technines ir specialiąsias sąlygas, darbų ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus ir kitus duomenis bei ir informaciją, reikalingą sutarties sąlygoms vykdyti;

  - įspėti bei sudrausminti darbuotojus, neekonomiškai naudojančius statybines medžiagas, materialines vertybes.

  - duoti nurodymus, privalomus vykdyti statybos, remonto, rekonstrukcijos, tiesimo ir kt. darbuose dalyvaujantiems asmenims;

  - atsisakyti vykdyti juridinių ir fizinių asmenų nurodymus, jeigu jie neatitinka norminių aktų, statybos techninių reglamentų, valstybinių standartų, techninių sąlygų ir normų bei kitų statybos norminių dokumentų reikalavimų;

  - atsisakyti pasirašyti kontroliuojančių institucijų pateiktus aktus ir vykdyti jų nurodymus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų ir jei administracijos vadovas tokių įgaliojimų jam nesuteikė;

  - sustabdyti darbus ir pranešti direktoriui, jeigu iškyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, darbai neatitinka projektinių-sąmatinių reikalavimų ar įvykus avarijai bei nelaimingam atsitikimui;

  - nušalinti nuo darbo neblaivius ar apsvaigusius nuo narkotinių medžiagų darbuotojus;

  - dalyvauti pasitarimuose, teikti įmonės vadovui pasiūlymus dėl atliekamų darbų
organizavimo ir technologijos tobulinimo;

  - nustatyta tvarka dalyvauti priimant darbuotojus (statybininkus) į darbą, atleidžiant iš darbo ir perkeliant į kitą darbą;

23.10. tobulinti ir kelti kvalifikaciją.

### V. DARBŲ VADOVO ATSAKOMYBĖ

### 24. Darbų vadovas atsako:

24.1.  už nukrypimus nuo projekto ir blogą darbų kokybę;

24.2. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus.

24.2. už sutarties įsipareigojimų, techninių statybos reglamentų, projektinių-sąmatinių dokumentų reikalavimų pažeidimus;

24.3. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos ir turto apsaugos reikalavimų pažeidimus;

  - už blogai atliktus darbus ir jų neigiamas pasekmes per  garantinį laikotarpį;

  - už darbdavio ar jo įgalioto asmens, kontroliuojančių institucijų teisėtų nurodymų nevykdymą;

  - už piktnaudžiavimą   ir darbų prirašinėjimą, kuris   pasireiškia darbų kiekių ne atitikimu sąmatose, darbo apmokėjimo ir autotransporto dokumentuose;

  - už žalą, padarytą įmonei ir užsakovui, dėl savo kaltės ar neatsargumo.

- Už savo pareigų netinkamą vykdymą statybos vadovas atsako įmonės darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

SU DARBŲ VADOVO PAREIGINIAIS NUOSTATAIS SUSIPAŽINAU:

Pareiginiai nuostatai parengti pagal: 				___________			           	(dokumento pavadinimas, numeris ir data)

Nuostatus parengė:________________________________________________________________

(parašas)		(vardas, pavardė)